# PHAM 연구 + 수익화 전략

## 1. 전체 전략 흐름 (Research → SaaS → PHAM-Pay)

[연구 실험]
  └─ SNN, DTG, 우주선 시뮬, 쿼카 제어 알고리즘
        ↓
[Mini SaaS API]
  ├─ 쿼카 제어 API (라즈베리파이 SDK)
  ├─ Cookiie 챗봇 API
  └─ DTG 시뮬레이션 API
        ↓
[PHAM-Pay]
  ├─ 팬덤 결제 위젯
  ├─ 개인 코인(PHAM) 결제
  └─ KAO 팬덤 굿즈·콘텐츠 판매
        ↓
[KAO 온라인]
  ├─ 팬덤 기반 메타버스 커뮤니티
  ├─ 연구 크라우드펀딩
  └─ 우주선 시뮬 + 팬덤 통합

## 2. 1단계: Mini SaaS API (2주 MVP)

목표: 쿼카 + cookiie + 시뮬레이터를 API 형태로 공개 → 개발자·메이커·팬덤 유입

| API | 기능 | 수익화 방식 |
| --- | --- | --- |
| /quarkka/move | 쿼카 로봇 이동 제어 | 월 $9 / $29 플랜 |
| /cookiie/chat | 감정 기반 챗봇 API | 월 $5 / $15 플랜 |
| /dtg/simulate | 세체 DTG 시뮬레이션 | 크레딧 기반 과금 |
| /pham/paycheck | PHAM-Pay 지갑 확인 | 결제 연동 무료 |

초기 버전은 FastAPI + Stripe로 구현. 무료 티어 제공 → 사용량 넘어가면 자동 결제.

## 3. 2단계: PHAM-Pay (4주 MVP)

목표: PHAM-Pay 결제 위젯을 통해 팬덤, 연구 후원, 굿즈 결제까지 지원.

| 기능 | 기술 | 수익 |
| --- | --- | --- |
| 결제 위젯 | Stripe / PHAM 토큰 | 결제 수수료 3% |
| NFT 발급 | ERC-1155 기반 | 초도 판매 수익 |
| 팬덤 커스텀 챗봇 | Cookiie API 연동 | 월 $5~$10 |

연구 데이터 기반 스토리를 붙여 ‘PHAM 실험실 후원’ 모델 가능.

## 4. 3단계: KAO 팬덤 온라인 (3개월 이후)

- K-POP 팬덤 커뮤니티 + 메타버스 콘텐츠 판매
- Cookiie 챗봇 → AI 팬레터 서비스화
- PHAM-Pay 결제 + 티켓 판매 + 굿즈 연동

## 5. 우선순위 & 액션

| 순서 | 목표 | 기간 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | Mini SaaS API | 2주 | 쿼카+Cookiie API 베타 오픈 |
| Step 2 | PHAM-Pay MVP | 4주 | Stripe + PHAM 토큰 연동 |
| Step 3 | 팬덤 실험 | 6주 | 초기 수익 모델 실험 |
| Step 4 | KAO Lite | 3개월 | 팬덤+연구 통합 허브 |